|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Место реализации (адрес)** | **Наименование объекта** | **Отрасль** | **Источники финансирования** | **Размер финансирования проекта, млн. руб.** | **Планируемые сроки завершения строительства** | **Фактическое состояние** | **Мощность потребления** | | | | **Основание реализации** | **Вид объекта** | **Инициатор** | **Контактные данные** |
| **электро-энергии, кВт/ч** | **тепловой энергии, Гкал** | **газа, тыс. м3** | **воды, тыс. м3** |
| **3. Болотнинский район** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Болотнинский р-н, г. Болотное | строительство парка "Семейного отдыха" | общественные услуги (культура, спорт) | внебюджетные средства | 5 | 2019 | строительство ведется | 33 | 0 | 0 | 0 | частный инвестор | реализуемый | индивидуальный предприниматель | 89139536295 |
| 2 | Болотнинский р-н, г. Болотное | строительство комплекса по ремонту и обслуживанию с/х техники | АПК | внебюджетные средства | 80 | 2020 | строительство ведется |  |  |  |  | частный инвестор | реализуемый | частный инвестор |  |
| 3 | Болотнинский р-н, г. Болотное, ул. Ремесленная, 6 | Здание МБОУ СОШ № 4 (реконструкция) | Общественные услуги (образование, культура) | ОБ, МБ | 90 | 2018 | Предпроектные работы |  |  |  |  | ДП "Строительство и реконструкция объектов образования" | Планируемый | МБОУ СОШ № 4 | Новосибирская область, г. Болотное, ул. Ремесленная, 6 |
| 4 | Болотнинский р-н, с. Зудово | Здание МКОУ Зудовская СОШ (строительство) | Общественные услуги (образование, культура) | ОБ, МБ | 400,6 | 2020 | Прошел гос. экспертизу | 366 | 1,2 | 0 | 11,6 в год | ДП "Строительство и реконструкция объектов образования" | Планируемый | Администрация Болотнинского района | Новосибирская область, г. Болотное, ул. Советская, 9 |
| 5 | Болотнинский район, | строительство бойни | АПК | внебюджетные средства | 15 | 2019 | Предпроектные работы | не определено | не определено | не определено | не определено | частный инвестор | планируемый | частный инвестор | (38349)21-345 |
|  | Болотнинский район, | строительство крытой площадки для хранения зерна | АПК | внебюджетные средства | 35 | 2022 | Предпроектные работы | не определено | не определено | не определено | не определено | частный инвестор | планируемый | частный инвестор | (38349)21-345 |
| 6 | Болотнинский р-н, г. Болотное | III очередь спортивного комплекса (бассейн) | Общественные услуги (здравоохранение, спорт) | ОБ, МБ | 100 | 2021 | Предпроектные работы | не определено | не определено | не определено | не определено | ДЦП "Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области на 2016-2020 годы" | Планируемый | Администрация Болотнинского района | Новосибирская область, г. Болотное, ул. Советская, 9, т. 22-644 |
| 7 | Болотнинский р-н, г. Болотное | Крытая хоккейная площадка | Общественные услуги (здравоохранение, спорт) | ОБ, МБ, внебюджетные средства | 16 | 2019 | заключение ГВЭ | 19,5 | не определено | не определено | не определено | ДЦП "Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области на 2016-2020 годы" | Планируемый | Администрация Болотнинского района | Новосибирская область, г. Болотное, ул. Советская, 9, т. 22-644 |
| 8 | Болотнинский р-н, д. Новая Чебула, в 2,5 км, озеро Светлое | Межрегиональный детский комплекс "Звездный" на 800 мест | Общественные услуги (образование, культура) | Внебюджетные средства | 0 | 2020 | Разработка ПСД |  |  |  | скважина | Бизнес-план | Планируемый | ООО "Магистр" | г. Новосибирск, ул. Ленина, 12 |
| 9 | Болотнинский район, с.Варламово, д. Большая Черная, с.Турнаево, с.Новобибеево, д.Таганай, д.Баратаевка, д.Большечерное, д.Кривояш, с.Корнилово, д.Малиновка, д.Витебск | строительство ФАПов | общественные услуги (здравоохранение, спорт) | ОБ | не определен | 2032 | разработка ПСД | 14,5 | не определено | не определено | 0,001 в сутки | национальный проект "Здравоохранение" | планируемый | УКС | г.Новосибирск, Красный проспект,18 |
| 10 | Болотнинский район, г.Болотное | Полигон ТБО | Общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ, внебюджетные источники | 111,8 | 2022 | ПСД, положительное заключение экспертизы | не определено | не определено | не определено | не определено | ДЦП "Развитие системы обращения сотходами производства и потребления в НСО" | планируемый | МО г.Болотное | Новосибирская область, г.Болотное, ул.Советская,9, т. 22-739 |
| 11 | Болотнинский район, г.Болотное | канализационный коллектор | общественные услуги (ЖКХ) | ОБ, МБ, внебюджетные источники | не определен | 2022 | Предпроектные работы | не определено | не определено | не определено | не определено | программа по благоустройству | планируемый | МО г.Болотное | Новосибирская область, г.Болотное, ул.Советская,9, т. 22-739 |
| 12 | Болотнинский район, г.Болотное, ул.Комитетская,8 | строительство склада | АПК | внебюджетные средства | 21 | 2019 | в стадии реализации | не определено | не определено | не определено | не определено | частный инвестор ЗАО "Болотнинская гофротара" | реализуемый | частный инвестор | Новосибирская область, г.Болотное, ул.Комитетская,8, тел. 21-596 |
| 13 | Болотнинский район, г.Болотное, ул.Комитетская,8 | строительство здания для конденсаторной и клеевой кухни | АПК | внебюджетные средства | 0,8 | 2019 | в стадии реализации | не определено | не определено | не определено | не определено | частный инвестор ЗАО "Болотнинская гофротара" | реализуемый | частный инвестор | Новосибирская область, г.Болотное, ул.Комитетская,8, тел. 21-596 |
| 14 | Болотнинский район, г.Болотное | площадка комплексной застройки ИЖС | строительство | внебюджетные средства | не определен | 2019-2032 | планируемый | не определено | не определено | не определено | не определено | частный инвестор | Планируемый | частный инвестор | Новосибирская область, г.болотное, ул.Советская,9, т.22-735 |