План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Болотнинском районе Новосибирской области на 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Место реализации (адрес)**  | **Наименование объекта** | **Отрасль** | **Источники финансирования** | **Размер финансирования проекта, млн. руб.** | **Планируемые сроки завершения строительства** | **Фактическое состояние** | **Мощность потребления** | **Основание реализации** | **Вид объекта** | **Инициатор**  | **Контактные данные** |
| **электро-энергии, кВт/ч** | **тепловой энергии, Гкал** | **газа, тыс.м3** | **воды, тыс. м3** |
| 1 | Болотнинский р-н, г. Болотное | строительство парка "Семейного отдыха" | общественные услуги (культура, спорт) | внебюджетные средства | 5 | 2020 | строительство ведется | 33 | 0 | 0 | 0 | частный инвестор | реализуемый | индивидуальный предприниматель | 89139536295 |
| 2 | Болотнинский р-н, г. Болотное, ул. Ремесленная, 6 | Здание МБОУ СОШ № 4 (строительство) | Общественные услуги (образование, культура) | ОБ, МБ | 400,6 | 2021 | реализуемый | Нет данных | ДП "Строительство и реконструкция объектов образования" | Планируемый | МБОУ СОШ № 4 | Новосибирская область, г. Болотное, ул. Ремесленная, 6 |
| 3 | Болотнинский район, г.Болотное | Строительство холодного склада для хранения заготовок из гофрокартона и готовой продукции | АПК | Внебюджетные средства | 40,0 | 2020 | Предпроектные работы | Нет данных | Частный инвестор | планируемый | Частный инвестор | Новосибирская область, г.Болотное, ул.Комитетская,8 |
| 4 | Болотнинский район | Ремонт и содержание автодорог поселений: д.Байкал, с.Варламово, п.Дивинка, с.Егоровка, с.Зудово, с.Карасево, с.Корнилово, с.Кунчурук, с.Ояш, с.Светлая Поляна | Дорожное хозяйство, транспорт, связь | ОБ, МБ | 81,4 | 2019-2032 | Работы ведутся | Не требуется | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | реализуемый | Администрации сельских поселений Болотнинского района | Новосибирская область, г.Болотное, ул.Советская,9 |
| 5 | Болотнинский район | Содержание, ремонт, реконструкция дорог, закупка дорожной техники, обустройство парковочных мест, обеспечение безопасности дорожного движения г.Болотное | Дорожное хозяйство, транспорт, связь | ОБ, МБ | 410,0 | 2019-2032 | Работы ведутся |  Не требуется | Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | реализуемый | Администрация г.Болотное | Новосибирская область, г.Болотное, ул.Советская,9 |
| 6 | Болотнинский район, | строительство бойни | АПК | внебюджетные средства | 15 | 2020 | Предпроектные работы | не определено | не определено | не определено | не определено | частный инвестор | планируемый | частный инвестор | Болотнинский район (38349)21-345 |
| 7 | Болотнинский район | Строительство крытой площадки для хранения зерна | АПК | Внебюджетные средства | 35,0 | 2020-2021 | Предпроектные работы | Нет данных | Частный инвестор | планируемый | Частный инвестор | Болотнинский район (38349)21-345 |
|  8 | Болотнинский район, г.Болотное | Строительство торгового объекта | Строительство | Внебюджетные средства | Нет данных | 2020 | 90% |  Нет данных | Частный инвестор | реализуемый | Частный инвестор | Болотнинский район, г.Болотное |
| 9 | Болотнинский район, г.Болотное | Капитальный ремонт кровли МБДОУ д/с «Теремок» | Общественные услуги (образование, культура) | ОБ, МБ | 5,4 | 2020 | Работы ведутся | Не требуется | ГП №Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» | реализуемый | Администрация Болотнинского района | Болотнинский район, г.Болотное, ул.Советская,9 |
| 10 | Болотнинский район, д. Большая Черная | Капитальный ремонт кровли и перекрытий МКОУ Большечерновская СОШ | Общественные услуги (образование, культура) | ОБ, МБ | 5,3 | 2020 | Работы ведутся | Не требуется | ГП №Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» | реализуемый | Администрация Болотнинского района | Болотнинский район, г.Болотное, ул.Советская,9 |
| 11 | Болотнинский район, д.Кунчурук | Капитальный ремонт кровли и перекрытий МКОУ Кунчурукской СОШ | Общественные услуги (образование, культура) | ОБ,МБ | 5,3 | 2020 | Работы ведутся | Не требуется | ГП №Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» | реализуемый | Администрация Болотнинского района | Болотнинский район, г.Болотное, ул.Советская,9 |
| 12 | Болотнинский район, г.Болотное | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №2 | Общественные услуги (образование, культура) | ОБ, МБ | 1,6 | 2020-2021 | Предпроектные работы | Не требуется | ГП №Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» | планируемый | Администрация Болотнинского района | Болотнинский район, г.Болотное, ул.Советская,9 |
| 13 | Болотнинский район, с.Светлая Поляна | Ремонт спортзала Светлополянская СОШ | Общественные услуги (образование, культура) | ОБ,МБ | 1,4 | 2020 | Работы ведутся | Не требуется | ГП №Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» | реализуемый | Администрация Светлополянского сельсовета | Болотнинский район, с.Светлая Поляна |
| 14 | Болотнинский район | Ремонт пищеблоков в Корниловской СОШ, Зудовской СОШ, Таганаевской СОШ, Кунчурукской СОШ | Общественные услуги (образование, культура) | ОБ, МБ | 4,0 | 2020 | Работы ведутся | Не требуется | ГП «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» | реализуемый | Администрации сельских поселений | Болотнинский райн, с. Корнилово, с.Зудово, д. Таганай, д.Кунчурук |
| 15 | Болотнинский район, | Строительство вышек связи | Дорожное хозяйство, транспорт, связь | Внебюджетные средства | 8,0 | 2020 | Работы ведутся | Не требуется | Средства инвестора | реализуемый | Частный инвестор | Администрации сельских поселений с.Ача, д. Большая Черная, д. Кругликово, с.Зудово |
| 16 | Болотнинский район, с. Светлая Поляна | Строитенльство ФАПа | Общественные услуги (здравоохранение, спорт) | ОБ | 12,0 | 2020 | Строительство ведется | Нет данных | ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | реализуемый | Министерство здравоохранения НСО, ГБУЗ «Болотнинская ЦРБ» | Болотнинский район, г.Болотное, ул. Лесная,1 |
| 17 | Болотнинский район, г.Болотное | Строительство крытой хоккейной площадки | Общественные услуги (здравоохранение, спорт) | ОБ,МБ | 16,0 | 2020-2021 | Предпроектные работы | Нет данных | Администрация Болотнинского района | планируемый | Администрация Болотнинского района | Болотнинский район, г.Болотное, ул.Советская,9 |
| 18 | Болотнинский район, г.Болотное | площадка комплексной застройки ИЖС | строительство | внебюджетные средства | не определен | 2019-2032 | планируемый | не определено | не определено | не определено | не определено | частный инвестор | Планируемый | частный инвестор | Новосибирская область, г.болотное, ул.Советская,9, т.22-735 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |