**БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОН**

**ТОС «Надежда»**

**проект «Новая входная зона»**

Дата создания ТОС «Надежда»: 06.03.2019

Председатель ТОС «Надежда»: Добродеева О. А.

Стоимость проекта: 172,7 тыс. рублей, из них 122,7 тыс. рублей – грант, предоставленный по результатам районного конкурса социально значимых проектов по поддержке инициатив деятельности территориальных общественных самоуправлений в Болотнинском районе Новосибирской области

В 2019 году работники Сельского Дома культуры, жители улиц Школьная и Центральная деревни Байкал объединились для решения вопросов местного значения. На перекрестке этих улиц находятся основные социально-значимые объекты поселения – Дом культуры, магазины, ранее на них же располагались правление колхоза и гостиница. Также на этих улицах расположены двухэтажные 12-тиквартирные дома, в которых в общей сложности проживает около 100 человек.

Собранием жителей этих двух центральных улиц деревни 6 марта 2019 года было создано Территориальное общественное самоуправление «Надежда (далее – ТОС). Был избран Совет правления, на его заседании избран Председатель ТОС – Хлыстова И.Г. Организационные моменты помогла урегулировать специалист сельского совета Шевердина Н.П.

Но из-за ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области дело не пошло. В 2021 году на общем собрании было решено переизбрать Председателя ТОС (в связи с истечением срока полномочий предыдущего). Кандидатуру Добродеевой О.А. поддержали, тем более что она предложила попробовать решить одну из проблем – ремонт входной зоны здания ДК.

С этим предложением обратились к Главе Байкальского сельского поселения Болотнинского района Новосибирской области Козловскому В.Ф., который оказал содействие в реализации проекта.

Были поставлены следующие задачи проекта:

благоустройство и эстетическое оформление территории села;

безопасность посетителей Дома Культуры;

обеспечение доступности посещения Дома Культуры всех категорий граждан, в том числе и людей с ограниченными возможностями.

В апреле 2021 года администрацией Болотнинского района в очередной раз был объявлен районный конкурс социально значимых проектов по поддержке инициатив деятельности территориальных общественных самоуправлений в Болотнинском районе Новосибирской области. Его Положение было опубликовано в районной газете «Наши новости». Инициативная группа ТОС решила, что это неплохой шанс попробовать свои силы.

Собрали общее собрание участников ТОС, озвучили проблему, оговорили цель, собрали подписи и подали заявку на конкурс. Конкурсная комиссия рассматривала заявку в общем порядке. В итоге ТОС заняло третье призовое место с размером гранта 122,7 тыс. рублей.

Этих средств хватало на приобретение необходимых строительных материалов, но их нужно было еще доставить в деревню Байкал. Для этого важно было найти заинтересованных и бескорыстных людей, желательно, с грузовым транспортом. Стоимость проекта составила 172,7 тыс. рублей.

С момента открытия Дома культуры, с 1976 года, ремонт здания не проводился. От перепада температур, усадки здания, крыльцо стало не безопасным, покрыто сколами, трещинами, происходило обледенение, особенно в зимнее время, и требовало ремонта. Старое крыльцо было не оборудовано пандусом, что не соответствует стандартам и не позволяет определенной категории жителей посещать Дом Культуры. Входные двери здания были старые, деревянные, из-за неплотного прилегания полотна к косякам происходила потеря тепла в здании. При попадании холодного воздуха с улицы происходило обледенение деревянного пола в тамбуре, что вызывало опасность для посетителей ДК. Утепление, оборудование двери пружиной, напольное ковровое покрытие в зимнее время не спасали положение. Для комфортного посещения учреждения, необходим был теплый тамбур, удобная металлическая дверь снаружи.

Администрация Байкальского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области, в лице Главы администрации Козловского В. Ф., оказала очень большую поддержку в ходе реализации проекта. Глава помог договориться с индивидуальными предпринимателями, работающими на территории Байкальского сельсовета о помощи в осуществлении работ при изготовлении опалубки, бетонной смеси. Также индивидуальным предпринимателем Никитиной Е.А. бесплатно был привезен строительный материал (цемент, строительная сетка, доски для опалубки). Специалистами ООО «Астра Плюс» бесплатно были выполнены работы по демонтажу старых деревянных дверей Дома культуры, доставке и монтажу новых металлических дверей. Изготовление дверей было оплачено за счет средств гранта.

В результате реализации проекта было создано новое бетонное крыльцо для Дома культуры, поставлены новые входные металлические теплые двери. Внешний вид СДК был изменен и осовременен. Теперь крыльцо оснащено пандусом и нескользящим покрытием, которые позволяют беспрепятственно проходить в здание даже маломобильным гражданам. Ранее из-за перепада высот крыльца и порога дверного проема это было затруднительно даже для вполне молодых людей.

В итоге довольны все: жители деревни тем, что теперь не существует препятствий при посещении Дома культуры, работники Дома культуры – тем, что из-за новых дверей в тамбуре здания тепло, новое крыльцо безопасно, администрация сельсовета – тем, что преобразился внешний вид здания в центре деревни.